Ekstrasak ble fremlagt i møtet.

Opsjonsavtale mellom Farsund kommune og Thor Johansen signert 19.02.2019.

Søknad datert 22.11.2023 fra Farsund båthavn AS om fristutsettelse og opsjonsavtalen datert

19.02.2019 ble utdelt i møtet.

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:

«Farsund formannskap innvilger utsettelse av fristen i opsjonsavtalens pkt 5 Offentlig infrastruktur til

1.10.2024 på følgende vilkår:

-Alle arbeider inkl. asfaltering, gatelys og mur mot sjø skal ferdigstilles innen forannevnte dato.

Likeledes skal alle offentlig regulerte formål være overskjøtet kommunen innen 1.10.2024.»

Formannskapets behandling:

Formannskapets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.