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Sammendrag
I sak KS 50/2026 Investeringsrapport og revidert investeringsbudsjett 1. tertial 2026, vedtok kommunestyret følgende tilleggspunkt:
4. Kommunestyret mener det er avgjørende å skape seg et økonomisk 
handlingsrom for å kunne investere i takt med de demografiske endringer. 
Kommunestyret ønsker å starte helt nødvendige investeringer innen helse– 
og velferd så snart som mulig, og ber kommunedirektøren fremlegge forslag 
på andre investeringer som det kan skyves på i sak tertial 2, høsten 2026.

I denne saken vil kommunedirektøren svare ut dette vedtaket. Saken fremmes som egen sak nå fordi prosjektene delvis er i gang. Slik kan vi få effekt av tiltakene straks. Saken vil også omfatte investeringer fram i tid, slik at den er styrende for kommunedirektørens handlings- og økonomiplan for 2027 – 2030.



[bookmark: Start]Saksopplysninger

Forslag kutt investeringer
Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene de neste 4 årene med 85,6 mill. kroner. Endringene foreslått i 2026 legges inn i revidert investeringsbudsjett II, mens endringer i perioden 2027-2029 legges inn i ny handlings- og økonomiplan.

	Totalt

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	222 935
	207 339
	-15 596

	2027
	170 488
	114 988
	-55 500

	2028
	397 138
	397 638
	500

	2029
	363 638
	348 638
	-15 000

	Sum
	1 154 199
	1 068 603
	-85 596



Fordelt på de forskjellige sektorene slik:
	År
	Skole
	Helse
	Kultur
	Barnehage
	Teknisk
	Annet
	Sum

	2026
	-2 997
	-4 000
	0
	0
	-8 599
	0
	-15 596

	2027
	-4 000
	-20 000
	-1 500
	0
	-25 000
	-5 000
	-55 500

	2028
	0
	19 000
	1 500
	0
	-15 000
	-5 000
	500

	2029
	0
	-1 000
	0
	0
	-9 000
	-5 000
	-15 000

	Sum
	-6 997
	-6 000
	0
	0
	-57 599
	-15 000
	-85 596



Vurdering
For de enkelte prosjektene slik:
	Datautstyr 

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	3 700
	3 700
	0

	2027
	3 000
	3 000
	0

	2028
	3 000
	3 000
	0

	2029
	3 000
	3 000
	0

	Sum
	12 700
	12 700
	0

	Det foreslås ingen endring for prosjektet datautstyr. Det som ligger på dette prosjektet, er investeringer som gjøres av ROR-IKT som vi ikke kan gjøre noe med. Samt erstatning av utgåtte elev PC-er som kommunedirektøren mener er nødvendig.






	Kjøp, energitiltak og renovering av kommunale boliger

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	19 000
	19 000
	0

	2027
	10 000
	5 000
	-5 000

	2028
	10 000
	5 000
	-5 000

	2029
	10 000
	5 000
	-5 000

	Sum
	49 000
	34 000
	-15 000

	Kommunedirektøren foreslår en reduksjon med 5 mill. kroner pr. år fra 2027 på denne posten. Det er satt i gang prosjekter nå som vil fortsette ut i 2027. Disse midlene er allerede disponert. Det vil si at det ikke blir friske midler før i 2028 og da halvparten av det som ligger i opprinnelig HØP. Disse midlene får vi i stor grad tilskuddsmidler på. Hvor mye tilskudd varierer fra prosjekt til prosjekt og vanskelig å si eksakt. Men innsparingen blir nok betydelig mindre enn 15 mill. kroner. 
Disse midlene er også tenkt til kjøp av bolig i forbindelse med leie for eie. Det vil bety en reduksjon i antall som vil få tilbud om denne ordningen fremover.



	Utstyr Helse og velferd

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	2 000
	1 000
	-1 000

	2027
	2 000
	1 000
	-1 000

	2028
	2 000
	1 000
	-1 000

	2029
	2 000
	1 000
	-1 000

	Sum
	8 000
	4 000
	-4 000

	Kommunedirektøren foreslår å halvere potten til kjøp av diverse utstyr innen helse. Denne potten var i perioden 2020 til 2024 på 1 mill. kroner. Vi går tilbake til det beløpet. Dette vil da gjøre at vi må vente lengre før vi bytter ut eller investerer i nytt utstyr og vil gi at det blir noe dårligere utstyr i helsesektoren.






	[bookmark: _Hlk235092714]Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	2 000
	1 000
	-1 000

	2027
	34 000
	15 000
	-19 000

	2028
	315 000
	335 000
	20 000

	2029
	290 000
	290 000
	0

	Sum
	641 000
	641 000
	0

	Kommunedirektøren foreslår ikke å endre totalbeløpet på dette prosjektet. Men noe av beløpet flyttes fra 2026 og 2027 til 2028. Her blir det igangsatt et prosjekt for å finne den rette løsningen. Hvilken løsning som blir valgt har mye å si på om totalkostnaden på prosjektet. Vi må derfor forvente at totalbeløpet her blir endret basert på valg av løsning.




	Oppussing Mikaltoppen

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	5 000
	3 000
	-2 000

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	5 000
	3 000
	-2 000

	Kommunedirektøren foreslår å redusere beløpet på prosjektet fra 5 til 3 mill. kroner. Prosjektet er nå i sluttfasen og ser ut til å bli betydelig billigere enn først antatt.



	Elkjel Bøtunet

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	1 000
	1 000
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 000
	1 000
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endring. Prosjektet er allerede igangsatt, men litt for tidlig for å si mye om endelig kostnad.






	Ny Eide barneskole

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	67 140
	67 140
	0

	2027
	9 450
	2 450
	-5 000

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	76 590
	71 590
	-5 000

	Kommunedirektøren forslår å redusere beløpet med 5 mill. kroner i 2027. Det vil si at det bare settes av 2,5 mill. kroner til eventuelle endringer i forbindelse med prøvedriften av skolen. Totalrammen blir da også redusert fra 301 mill. kroner til 296 mill. kroner.




	Bygningsmessige tiltak Eide Ungdomsskole

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	770
	770
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	770
	770
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer. Dette er et prosjekt som er igangsatt og budsjettet er tidligere redusert med 4 mill. kroner.




	Eide barneskole oppgradere uteområdet

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	1 547
	0
	-1 547

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 547
	0
	-1 547

	Kommunedirektøren foreslår å ta bort bevilgningen på oppgradering av uteområdet ved Eide barneskole. Dette blir ivaretatt av prosjektet ny Eide barneskole.






	Kjøp av bil Integrering

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	450
	0
	-450

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	450
	0
	-450

	Kommunedirektøren foreslår å ta bort bevilgningen på kjøp av bil til Integrering. Det er ikke igangsatt noe prosess på kjøp og det er også endringer i behovet slik at dette uansett ikke blir aktuelt.



	Universell utforming Fræna ungdomsskole

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	800
	800
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	800
	800
	0

	Kommunaldirektøren foreslår ingen endringer. Prosjektet er igangsatt og det er behov for å få universell utforming ved Fræna ungdomsskole. 



	Renovering tak Fræna ungdomsskole

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	2 000
	2 000
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	2 000
	2 000
	0

	Kommunaldirektøren foreslår ingen endringer. Prosjektet er igangsatt og det er behov for å få universell utforming ved Fræna ungdomsskole.






	Ventilasjon Fræna ungdomsskole

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	1 000
	0
	-1 000

	2027
	0
	1 000
	1 000

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 000
	1 000
	0

	Kommunedirektøren foreslår å flytte bevilgningen på dette prosjektet til 2027. Det er mest naturlig å gjennomføre dette prosjektet i sommerferien, og det rakk vi ikke i 2026 ettersom politisk vedtak på prosjektet kom i juni.



	Automater til bibliotek

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	332
	332
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	332
	332
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer siden prosjektet er igangsatt. Men midler som ikke blir brukt opp i 2026 vil ikke bli en del av avstemmingssaken i 2027 siden dette prosjektet har pågått over lang tid.



	Granulathåndtering Kunstgressbaner/Ballbinger

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	0
	0
	0

	2027
	1 500
	0
	-1 500

	2028
	0
	1 500
	1 500

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 500
	1 500
	0

	Kommunedirektøren foreslår å utsette prosjektet fra 2027 til 2028. Dette prosjektet må på ett eller annet tidspunkt gjennomføres pga. lovkrav. Beløpet som er satt av til dette er basert på gamle tall og her må det forventes en økning, men hvor mye er det for tidlig å si noe om. Her vil det være mulig å få kompensert deler av kostnaden med tilskudd.





	Ventilasjonsanlegg Eidehallen

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	400
	400
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	400
	400
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer. Prosjektet er sluttfasen.



	Klargjøring næringsareal

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	5 400
	1 000
	-4 400

	2027
	5 000
	1 000
	-5 000

	2028
	5 000
	1 000
	-5 000

	2029
	5 000
	1 000
	-5 000

	Sum
	20 400
	4 000
	-16 400

	Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet som er avsatt til 1 mill. kroner i året til påstartede reguleringsplaner og framtidig planlegging. Det er ikke nok midler til å starte utbygging av noen felter. Dette vil bety 0 nye næringstomter for Hustadvika kommune. Dette vil hindre nyetableringer på nye felt som Dale, Holemyra og Vestadvika. Innsparingen her er også noe mindre siden vi i teorien skal kunne selge tomter og få finansiert deler av kommunens utgifter. Kommunedirektøren påpeker også at beløpet som er avsatt årlig ikke er nok til å opparbeide noe tomtefelt. Kommunens økonomireglement sier at prosjekt over 20 mill. kroner skal opp politisk før de igangsettes. All utbygging av næringstomter vil overstige dette beløpet. Og da blir det bevilgning på ett tomtefelt hvis dette blir vedtatt politisk og ikke en fellesbevilgning.






	Tilrettelegging boligtomter

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	9 199
	6 000
	-3 199

	2027
	5 000
	0
	-5 000

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	14 199
	6 000
	-8 199

	Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen i 2026 til 6 mill. kroner. Dette er midler til å fullføre utbyggingen av eneboligtomter i Dalelia. Det foreslås også at det ikke settes av midler til opprettelse av kommunale boligtomter etter dette. Kommunen har også mange tomter rundt om i kommunen som vi ikke får solgt. 



	Opprusting kommunal eiendom/utstyr (B&E, KT)

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	5 726
	5 726
	0

	2027
	5 000
	5 000
	0

	2028
	5 000
	5 000
	0

	2029
	5 000
	5 000
	0

	Sum
	20 726
	20 726
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer på denne posten. Hustadvika kommune har et stort vedlikeholdsetterslep på sine formålsbygg og reduksjon i denne posten vil ytterligere øke vedlikeholdsetterslepet. I økonomiplanen er dette beløpet satt til 72 mill. kroner hvor mesteparten bør skje de første årene.






	Vatn

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	10 000
	10 000
	0

	2027
	32 000
	21 000
	-11 000

	2028
	24 500
	24 500
	0

	2029
	25 500
	25 500
	0

	Sum
	92 000
	81 000
	-11 000

	Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på investering i vann i 2027 på 11 mill. kroner. Det er basert på at vi ikke trenger utbygging i forhold til rensing ved Hærskaret. Ellers følger investeringene i vann politisk vedtatt plan. En reduksjon her vil heller ikke ha noe å si for kommunens økonomiske situasjon siden dette er et selvkostområdet og det er innbyggerne som betaler via kommunale avgifter. En reduksjon vil derfor gi litt lavere avgifter for innbyggerne på sikt.



	Avløp

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	13 500
	13 500
	0

	2027
	14 000
	14 000
	0

	2028
	16 500
	16 500
	0

	2029
	13 000
	13 000
	0

	Sum
	57 000
	57 000
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i investering i avløp. Her følger investeringsnivået politisk vedtatt plan og kutt vil heller ikke medføre innsparinger for kommunen siden dette er et selvkostområdet.



	Asfaltering, vei og broer

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	10 000
	10 000
	0

	2027
	10 000
	5 000
	-5 000

	2028
	10 000
	5 000
	-5 000

	2029
	10 000
	5 000
	-5 000

	Sum
	40 000
	25 000
	-15 000

	Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene i asfaltering, vei og broer fra 10 mill. kroner til 5 mill. kroner fra 2027. Reduksjonen foreslås både av økonomisk grunn, men også på grunn av kapasitet. Hovedplan for veg tilsier at investeringsnivået bør være på 11 mill. kroner årlig for å holde nivået på veien på samme nivå som i 2020. En reduksjon vil da gi lavere kvalitet på kommunes veier enn dagens nivå.

	Gatelys

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	1 525
	1 525
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 525
	1 525
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer for dette prosjektet. Men eventuelt mindreforbruk i 2026 vil ikke bli flyttet over til 2027.



	Justering MVA Utbyggingsavtaler

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	138
	138
	0

	2027
	138
	138
	0

	2028
	138
	138
	0

	2029
	138
	138
	0

	Sum
	552
	552
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer. Dette er allerede inngåtte avtaler og vil vare 10 år etter inngått avtale og kan ikke tas bort.



	Harøysundet avfallsdeponi

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	500
	0
	-500

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	500
	0
	-500

	Kommunedirektøren foreslår å ta bort midlene til utredning i forhold til avfallsdeponiet på Harøysundet. Kommunen vil uansett ikke ha muligheter økonomisk til å gjennomføre tiltak, slik sett vil en utredning være fånyttes.



	Renovering gammel brannstasjon Eidem

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	787
	787
	0

	2027
	5 900
	5 900
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	6 687
	6 687
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer da dette er et relativt ferskt politisk vedtak jfr. Sak 75/2025 i kommunestyret.






	Ny brannstasjon Dalamyra

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	50 445
	50 445
	0

	2027
	32 500
	32 500
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	82 945
	82 945
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer da dette er et relativt ferskt politisk vedtak jfr. Sak 75/2025 i kommunestyret.



	Utvidelse av gravplass Tornes

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	1 710
	710
	-1 000

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 710
	710
	-1 000

	Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen på utvidelse av gravplass Tornes med 1 mill. kroner. Prosjektet er nesten ferdig og vil kunne ferdigstilles innenfor nytt budsjett. Eventuelle ubrukte midler på dette prosjektet vil ikke videreføres til 2027.



	Ny tankbil - brann 

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	0
	500
	500

	2027
	0
	0
	0

	2028
	6 000
	0
	-6 000

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	6 000
	500
	-5 500

	Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene på biler til brann og redning med 5,5 mill. kroner for perioden. Det ligger i det opprinnelige budsjettet utskiftning av bil som blir 20 år i 2028. Denne utsettes noen år, mens det legges inn midler til ny kommandobil i 2026. Dette vil gi en netto innsparing 5,5 mill. kroner.







	Toppstyringssystem

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	820
	820
	0

	2027
	1 000
	1 000
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 820
	1 820
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer på prosjektet. Prosjektet er allerede i igangsatt og det forventes at det vil gi en innsparing i driften på sikt.



	Branndeteksjon Bud og Bjørnsund

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	1 500
	1 500
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	1 500
	1 500
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer på prosjektet. Prosjektet ble vedtatt politisk juni 2026, er hovedsak finansiert av tilskudd og at det er behov på grunn av sikkerhet for Bud og Bjørnsund.



	Lekeapparat barnehager/skoler

	År
	Nåværende
	Nytt forslag
	Endring

	2026
	4 546
	4 546
	0

	2027
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0

	Sum
	4 546
	4 546
	0

	Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i prosjektet. Her er nye apparat satt i bestilling og vil bli montert så snart det er kapasitet. Det er også et høyt behov for nye lekeapparat på skoler og barnehager i Hustadvika.





En reduksjon i investeringer vil føre til en reduksjon i finansutgifter. Til grunn for beregningen av innsparing, forutsettes det at en investering på 1 mill. kroner tilsvarer 75 tusen kroner i finansutgifter. Innsparing vil være gjeldende fra 2027. 


Videre er det lagt til grunn at 50% av investeringene i energitiltak i kommunale boliger er finansiert med tilskudd, samt at kommunen kan få tilbake 50% av investeringene i nærings og boligtomter ved tomtesalg.
Justeringer av investeringer på selvkostområdet er ikke tatt med i beregningen, da dette skal finansieres over gebyrene. 
Forventet endring i finanskostnader er satt opp i tabellen under. 

	År
	2027
	2028
	2029

	Endring i finansutgifter
	-4 000
	350
	-750





Hjelpetekst – fjernes automatisk når du starter å skrive her:
Vurderingen skal avklare og uttrykke: 
Kommunedirektørens vurdering av saksopplysningene.
Gjennomføringsevne.
Forholdet til lov/avtale/retningslinjer
Forhold til taler for/mot innstillingen/alternative løsningsforslag. 
Økonomiske konsekvenser, drift – investering, over tid. 
Konklusjon. 
Drøfting? 
Vurder om saken har konsekvenser for ansatte og skal drøftes med tillitsvalgte. Det må da gis melding til personalsjef. Avtal drøfting på tidligst mulig tidspunkt. 
Medvirkning. 
Husk også de tre kommunale rådene. Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Rådene forelegges sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken.





Økonomiske konsekvenser
Det forventes en total innsparing i rente og avdragskostnader på 4,4 mill. kroner ved inngangen til 2030 som følge av disse reduksjonene. 
Klima og miljøkonsekvenser
I forslaget reduseres beløpet til kjøp, energi og renovering av kommunale boliger med 5 mill. kroner årlig. Dette vil få en klimakonsekvens. Det samme vil utsetting av prosjektet med granulathåndtering.


Vedlegg kommer under her, så ikke lim inn noe under denne teksten, og kvalitetssikre titlene på vedleggene dere legger inn i elements. 
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