|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/3726 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 27.03.2026 |

Saksframlegg

Tursti på nedlagt jernbanespor Porsgrunn – Larvik, rapport 02/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 08/26 | Formannskapet | 16.04.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Rapport knyttet til framdrift for etablering av tursti mellom Porsgrunn og Larvik, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

I bystyrets behandling av budsjett 2026, sak 166/25, ble det vedtatt følgende verbalforslag:

34. Bystyret ber kommunedirektøren nedsette en arbeidsgruppe bestående av to politikere samt representanter fra administrasjonen og «Fra togspor til turvei», med mål om å få fortgang i etableringen av turvei på nedlagt jernbanetrase mellom Porsgrunn og Larvik. Arbeidsgruppen rapporterer til formannskapet.

I og med at det rapporteres på våre investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under, så tilsier ordlyden i vedtaket at dette skal rapporteres til formannskapet. Siste rapport ble gitt i møte 19.03.2026, OS 05/26.

Saksfremstilling

Rapport:

| Tursti Porsgrunn Larvik |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etterbruk av nedlagt jernbanespor til tursti mellom Porsgrunn og Larvik. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: Ikke gitt | Prognose: |
| Framdrift: Felles oppstartsmøte med planmyndighetene i Porsgrunn og Larvik ble avholdt 23.03.2026. Politiske representanter til arbeidsgruppe ble oppnevnt i bystyrets møte 26.03.2026. Det er gjennomført folkemøter/ åpne informasjonsmøter i Larvik, Porsgrunn, Bjørkedalen og Kjose, og det meldes om bra interesse. Planprosessen er forventet å pågå i ca. 9 - 12 måneder. |  |
| Økonomi: Interesseforeningen Fra Togspor til Turvei bidrar med inntil en million kroner for å få detaljregulert det nedlagte jernbanesporet. En vedtatt reguleringsplan vil bidra til å gi oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser overtagelse av arealer og realisering av tursti vil innebære for Porsgrunn kommune. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |