|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/2537 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Alexander Mokkelbost |
| Dato | 04.03.2026 |

Saksframlegg

Rebudsjettering av investeringer fra 2025 til 2026

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 15/26 | Formannskapet | 19.03.2026 |
| 36/26 | Bystyret | 26.03.2026 |
| 50/26 | Bystyret | 23.04.2026 |

Formannskapet sin innstilling i saken, 19.03.2026 - 15/26

Investeringsbudsjettet for 2026 justeres som vist i saksfremlegget.

Kommunedirektørens innstilling

Investeringsbudsjettet for 2026 justeres som vist i saksfremlegget.

GJENNOMFØRTE BEHANDLINGER

Bystyret 26.03.2026

Saken utsettes til neste møte i bystyret, da det ikke er tilstrekkelig tid til behandling innenfor bystyrets vedtatte møteslutt kl. 22.

Bystyret - 36/26 vedtak

Formannskapet 19.03.2026

Ingen merknad til kommunedirektørens innstilling.

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet - 15/26 vedtak

Investeringsbudsjettet for 2026 justeres som vist i saksfremlegget.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

I flg. Kommunelovens § 14-4 er investeringsbudsjettet et årlig budsjett. Mange investeringsprosjekter går over flere år. Det betyr at ikke brukte bevilgninger må overføres til neste års budsjett. Dette gjør at det hvert år etter regnskapsavslutningen er behov for å gjennomgå investeringsregnskapet og foreslå ubrukte bevilgninger for prosjekter som ikke er ferdigstilte overført til nytt budsjett år. Overføringene er ikke nye bevilgninger, men overføring av bevilgninger gitt i 2025 til prosjekter som fortsetter i 2026. Finansieringen overføres tilsvarende. Det understrekes at det ikke skal foretas nytt låneopptak. Låneopptak er foretatt i 2025.

Saken medfører ingen økte rente og avdragsbelastninger utover det som ligger i budsjettet.

Saksfremstilling

Bevilgninger som overføres til investeringsbudsjettet for 2025:

| Nr. | Prosjektnavn | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 3746 | Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule | 47 319 000 |
| 6517 | Porsgrunn Brannstasjon | 14 748 000 |
| 7311 | AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV | 13 987 000 |
| 7225 | VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble | 12 881 000 |
| 6968 | Eiendomsforv. - ENØK - tiltak | 7 734 000 |
| 4101 | Boliger til prioriterte grupper ÅBEV | 7 040 000 |
| 6922 | Strategisk kjøp av eiendommer | 6 970 000 |
| 7770 | Klimatiltak -Generell oppfølging av klimabudsjettet | 6 500 000 |
| 7578 | BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning | 4 138 000 |
| 5372 | Frednes - standsetting av sjøfartsområdet | 3 943 000 |
| 6961 | Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV | 3 769 000 |
| 7651 | VA-anlegg i forbindelse med bolig-og næringsutvikling | 3 736 000 |
| 7280 | AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet | 3 013 000 |
| 9099 | Avsetning til garantiarbeider | 3 000 000 |
| 1236 | Nytt ERP system | 1 898 000 |
| 7277 | VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117 | 1 697 000 |
| 2302 | Prosjekt "Solcelle" | 1 400 000 |
| 6957 | Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting | 1 350 000 |
| 7318 | AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur | 1 232 000 |
| 7701 | BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV | 1 192 000 |
| 2156 | Utearealer skole og barnehage ÅBEV | 1 036 000 |
| 1507 | Tipasning og rehabilitering - Rådhusgata 7 | 1 000 000 |
| 2011 | Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten | 926 000 |
| 3752 | Tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat på sykehjem | 880 000 |
| 5348 | Utvikling / utvidelse av kinoen | 850 000 |
| 3814 | Tilrettelagte boliger for mennesker - rus/ROP utfordringer | 830 000 |
| 5363 | Basishall Kjølnes | 821 000 |
| 7913 | Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV | 761 000 |
| 6913 | ENØK i sosiale boliger | 744 000 |
| 6973 | Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV | 575 000 |
| 7120 | Oppgrad. og modernisering - komm. eide tilfluktsrom | 533 000 |
| 3725 | Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV | 500 000 |
| 7571 | Tilrettelegging for friluftsliv | 500 000 |
| 1221 | IT-investeringer ÅBEV | 429 000 |
| 7510 | BYDRIFT - Utredning snødeponi Pasa | 419 000 |
| 7788 | BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV | 412 000 |
| 5336 | Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV | 363 000 |
| 7396 | AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg | 328 000 |
| 7743 | BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV | 290 000 |
| 6943 | ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner | 287 000 |
| 7297 | VANN- forsterke brannvernsdekning i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen | 212 000 |
| 2733 | Barnehagene, inventar og utstyr ÅBEV | 182 000 |
| 6942 | ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer | 154 000 |
| 2729 | Digitalisering barnehage | 130 000 |
| 7576 | BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta | 100 000 |
|  | Sum investeringer | 160 809 000 |

Finansiering av overførte bevilgninger fra 2024 til 2025:

|  | Tilskudd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prosjektnavn | 2026 |  |  |
| 3746 | Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule | -30 000 000 | Forskyvning av tilskudd |  |
| 3814 | Tilrettelagte boliger for mennesker - rus/ROP utfordringer | -4 312 000 | Forskyvning av tilskudd |  |
| 5363 | Basishall Kjølnes | -4 000 000 | Forskyvning av tilskudd |  |
| 7701 | BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV | -552 000 | Forskyvning av tilskudd |  |
| 7396 | AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg | -424 000 | Forskyvning av tilskudd |  |
| 7511 | BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV | -93 000 | Forskyvning av tilskudd |  |
|  | Sum forskyvning av tilskudd | -39 381 000 |  |  |
|  | Forsert framdrift 2025 - redusert bevilgning 2026 |  |  |  |
| Nr. | Prosjektnavn | 2026 |  |  |
| 7221 | VANN - Rehabilitering vann ÅBEV | -1 177 000 | Forsert fremdrift |  |
| 6975 | Innkjøp av robotgulvvaskemaskiner | -500 000 | Forsert fremdrift |  |
| 1232 | Digitale læremidler, inventar og utsyr ÅBEV | -422 000 | Forsert fremdrift |  |
| 7809 | Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter | -378 000 | Forsert fremdrift |  |
| 7228 | VANN -Oppgradering av Sortilen og riving av Lannerdammen | -311 000 | Forsert fremdrift |  |
| 1231 | iPad 1:1 ÅBEV | -150 000 | Forsert fremdrift |  |
| 7737 | BYDRIFT - Fornyelse av maskiner ÅBEV | -85 000 | Forsert fremdrift |  |
| 7218 | Østre Brygge - forprosjekt | -57 000 | Forsert fremdrift |  |
|  | Sum forsert framdrift | -3 080 000 |  |  |
|  | Finansiering av prosjekt med forsinket framdrift |  |  |  |
| 8999 | Fellesfinansiering - Bruk av ubrukte lånemidler | -99 860 498 |  |  |
| 8999 | Fellesfinansiering - refundert merverdiavgift | -18 487 502 |  |  |
|  | Sum fellesfinansiering | -118 348 000 |  |  |
|  | Sum finansiering | -160 809 000 |  |  |

Effekten av saken

| Perspektiv | Negativ | Nøytral | Positiv | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsekvens for klima på kort og lang sikt |  |  |  | x |
| Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt |  |  |  | x |
| Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv |  | x |  |  |
| Konsekvens for folkehelsen, herunder vurdering av tilpasning til aldersvennlig samfunn |  |  |  | x |

Forklaring: Tiltaket er vurdert ut fra fire perspektiver for å bestemme om det vil gjøre dagens situasjon forverret, uendret eller bedre. Dersom tiltaket ikke påvirker de nevnte perspektivene, er alternativet "ingen" påvirkning valgt.