|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/9342 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 05.08.2026 |

Saksframlegg

Tursti på nedlagt jernbanespor Porsgrunn – Larvik, rapport 04/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
|  | Formannskapet |  |

Kommunedirektørens innstilling

Rapport knyttet til framdrift for etablering av tursti mellom Porsgrunn og Larvik, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

I bystyrets behandling av budsjett 2026, sak 166/25, ble det vedtatt følgende verbalforslag:

34. Bystyret ber kommunedirektøren nedsette en arbeidsgruppe bestående av to politikere samt representanter fra administrasjonen og «Fra togspor til turvei», med mål om å få fortgang i etableringen av turvei på nedlagt jernbanetrase mellom Porsgrunn og Larvik. Arbeidsgruppen rapporterer til formannskapet.

I og med at det rapporteres på våre investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under, så tilsier ordlyden i vedtaket at dette skal rapporteres til formannskapet. Siste rapport ble gitt i møte 28.05.2026, OS 11/26.

Saksfremstilling

Rapport:

| Tursti Porsgrunn Larvik |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etterbruk av nedlagt jernbanespor til tursti mellom Porsgrunn og Larvik. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: Ikke gitt | Prognose: |
| Framdrift: Oppstart planarbeid ble varslet 22.06.2026, og frist for innspill var 09.08.2026. Fra Mattilsynet har det kommet krav om konsekvensutredning knyttet til drikkevannsinteresser i Farris. Dette arbeidet er ikke igangsatt, og det er foreløpig uavklart hvordan det vil påvirke den videre planprosessen. Arbeidsgruppen er satt, og første møte i ble avholdt 24.06.2026. |  |
| Økonomi: Interesseforeningen Fra Togspor til Turvei bidrar med inntil en million kroner for å få detaljregulert det nedlagte jernbanesporet. En vedtatt reguleringsplan vil bidra til å gi oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser overtagelse av arealer og realisering av tursti vil innebære for Porsgrunn kommune. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: Bane NOR har forlenget fristen for aksept av sitt tilbud fram til 31.12.2027. |  |