| Vår ref. | 26/8729 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Wenche Lien |
| Dato | 07.04.2026 |

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
|  | Formannskapet |  |
|  | Bystyret |  |

Rebudsjettering av investeringsbudsjettet for 2026

Kommunedirektørens innstilling

- Restmidler fra 2025 som vist i tabell rebudsjetteres i 2026.

- Finansiering av rebudsjetterte midler videreføres i 2026 med bruk av lån, tilskudd og mva-kompensasjon i tråd med finansieringen i budsjettet for 2025.

- Investeringsrammen for Gjerpen sykehjem ombygging til dagaktivitetssenter økes med kr 13 750 000 inkl. mva, i tråd med tidligere vedtak, finansiert med tilskudd fra Husbanken og mva-kompensasjon.

- Kr 7 612 000 omdisponeres fra prosjekt Etablere urnelund Gulset (20-014) til kirkebevaringsprogrammet, med kr 4 000 000 i 2026 og kr 3 612 000 i 2027.

- Investeringsrammen for Einaren avlastningsbolig økes med kr 8 690 000 inkl mva, i tråd med tidligere vedtak, finansiert med tilskudd fra Husbanken og mva-kompensasjon

- Bruk av forsikringsmidler brann Stevnehallen kr 3 099 119 , avsatt på fond 255080710, inntektsføres i investeringsregnskapet 2026, sum låneopptak reduseres tilsvarende

Bakgrunn for saken
Investeringsbudsjettet vedtas som et årsbudsjett, på lik linje med driftsbudsjettet. Samtidig består investeringene av prosjekter som ofte går over flere år, og som derfor ikke alltid følger budsjettåret.

Det vil derfor normalt stå igjen ubenyttede midler ved årsskiftet. For å kunne videreføre pågående prosjekter innenfor vedtatte rammer, må disse midlene rebudsjetteres i nytt budsjettår.

Saksfremstilling 
Behovet for rebudsjettering av midler dreier seg nesten utelukkende om faseforskyvninger, hvor man av forskjellige grunner, for eksempel manglende kapasitet internt eller hos leverandør, ikke har hatt mulighet til å gjennomføre prosjektet innenfor opprinnelig antatt tidsperiode.

Rebudsjettering av disse prosjektene øker ikke rammene i det enkelte investeringsprosjektet, men sørger for realistiske årsbudsjetter i tråd med prognoser og gjennomføringsplaner.

Prosjektene vist i tabellen nedenfor bør re-budsjetteres i 2026 og finansieres av lånemidler, mva-kompensasjon og tilskudd, på samme måte som de var finansiert i 2025.

For de fleste investeringsprosjektene skyldes rebudsjetteringen forsinket fremdrift i forhold til budsjett. Disse kommenteres ikke ytterligere. Enkelte prosjekter bør likevel omtales særskilt.

- Gjerpen sykehjem og ombygging til dagaktivitetssenter (24-014) – I tertialrapport 2. tertial 2025 (sak 143/25) vedtok bystyret å øke investeringsrammen for dette prosjektet med kr 13 750 000 inkl. mva, finansiert med tilskudd fra Husbanken kr 11 000 000 og mva-kompensasjon kr 2 750 000. Budsjettendringen ble ikke gjennomført i 2025, og rammeøkningen må derfor vedtas i denne saken. I tillegg rebudsjetteres ubrukte midler fra 2025.

- Etablere urnelund Gulset (20-014) – Gjenstående budsjettmidler på kr 7 612 000 foreslås omdisponert fra urnelundprosjektet til kirkebevaringsprogrammet, med kr 4 000 000 i 2026 og kr 3 612 000 i 2027. Urnelundprosjektet utsettes til etter at kirkebevaringsprogrammet er avsluttet. Omdisponeringen er i tråd med avklaringer gjort i møte mellom Skien kommune og kirkelig fellesråd høsten 2025. Av de gjenstående midlene overføres kr 4 000 000 til 2026 for å dekke løpende aktivitet frem til omdisponeringen er gjennomført. Jfr. bystyresak 171/25 under Investeringer kirke.

- Einaren avlastningsbolig (25-001). I bystyresak 158/25 ble det vedtatt å øke investeringsrammen for dette prosjektet med kr 8 690 000 inkl mva  til kr 14 940 000 inkl mva, finansiert med tilskudd fra Husbanken kr 8.215.000 og mva-kompensasjon på 2.990.000 og bruk av lån på kr. 3 735 000. Budsjettendringen ble ikke gjennomført i 2025 (da prosjektet ikke kom i gang i 2025 som planlagt) og rammeøkningen og rebudsjettering av ubrukte midler fra 2025 foreslås i denne saken

- Stevneplassen. Etter en brann i skatehallen på Stevneplassen mottak Skien kommune en forsikringssum og det avsatt til fond kr 3 099 700. Oppgraderingen av Stevnehallen ble gjennomført i 2025, men beløpet fra fond ble ikke inntektsført. Det foreslås å inntektsføre beløpet i 2026 og redusere budsjettert bruk av lån tilsvarende. Det vil også bli mottatt spillemidler til hallen på kr 700 000, men de forventes ikke utbetalt i 2026

| HP | Tittel | Budsjett 2025 inkl. mva | Regnskap 2025 inkl. mva | Overføres inkl. mva | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 Oppvekst |  |  |  |  |
| 20-013 | Småprosjekter inv oppvekst | 5 984 000 | 2 371 643 | 3 612 357 | Ses i sammenheng m/ strukturendring helsestasjon |
| 24-019 | Investeringer praktisk undervisning | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Faseforskyvning |
|  | Sum 20 Oppvekst | 10 984 000 | 2 371 643 | 8 612 357 |  |
|  | 30 Helse og mestring |  |  |  |  |
| 22-023 | Kommunalt fastlegekontor | 400 000 | 334 705 | 65 295 | Midler overføres da det har påløpt småutgifter i 2026 |
| 22-024 | Nytt kjøleanlegg Scheen mat | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Behov for at midler følger med i påvente av oppstart |
| 24-017 | Legevaktbil | 2 375 000 | 2 176 271 | 198 729 | Midler overføres da det har påløpt småutgifter i 2026 |
| 24-018 | Boliger habilitering og psykisk helse | 18 750 000 | 0 | 18 750 000 | Faseforskyvning |
|  | Sum 30 Helse og mestring | 23 525 000 | 2 510 976 | 21 014 024 |  |
|  | 50 Organisasjon og Utvikling |  |  |  |  |
| 20-014 | Urnelund | 8 112 000 | 500 000 | 4 000 000 | Omdisponeres til kirkebevaringsprogram, jfr HP (sak 171/25) |
|  | Sum 50 Organisasjon og Utvikling | 8 112 000 | 500 000 | 4 000 000 |  |
|  | 70 Byutvikling, drift og kultur |  |  |  |  |
| 14-045 | Investering boliger | 10 309 000 | 8 501 385 | 1 807 615 | Overskytende midler overføres jfr. stående politisk vedtak |
| 15-111 | Investering maskin-forvaltning | 18 233 000 | 14 792 758 | 3 440 242 | Langsiktig plan om anskaffelse over år er politisk godkjent |
| 21-009a | Utbyggingsavtale Skien brygge | 15 000 000 | 20 719 | 14 979 281 | Overføres |
| 22-011 | Lyngbakken sykehjem | 308 659 000 | 245 139 271 | 63 519 729 | Fullføres i 2026. Kommer tilbake til mindreforbruk i løpet av året |
| 22-020 | Kjørbekkhøgda skole | 2 924 000 | 93 252 | 2 830 748 | Faseforskyvning |
| 22-021 | Kvikkleire rassikring | 7 953 000 | 144 588 | 7 808 412 | Vesentlige eksterne midler som utløses ved oppstart |
| 22-027 | Småhus STHF | 16 747 000 | 14 415 942 | 2 331 058 | Nærmer seg sluttføring |
| 24-010 | Sentralrense-anlegg | 5 000 000 | 4 317 732 | 682 268 | Nødvendig overføring |
| 24-014 | Gjerpen sykehjem og ombygging | 49 750 000 | 298 933 | 49 451 067 | Faseforskyvning. Rammeøkning kr 13,75 mill vedtatt i T2 (sak 143/25) men ikke budsjettendret i 2025. |
| 24-015 | Klyvetunet bygges om til omsorg+ | 45 250 000 | 101 475 | 45 148 525 | Faseforskyvning |
| 25-001 | Ombygging Einaren avlastningsbolig | 14 940 000 | 0 | 14 940 000 | Faseforskyvning kr 6,25 mill og rammeøkning kr 8,69 mill vedtatt i bystyret (sak 158/25), men ikke budsjettendret i 2025 |
| 21-009 | Arealutvikling, næring og bolig | 10 336 000 | 187 729 | 2 500 000 | Faseforskyvning, gjenstående forpliktelse på Tømmerkaia, da overtakelses-forretning ikke er gjennomført. Dette medfører at potten for 2026 er for liten, og vi bør overføre andel på 2,5 mill fra 2025. |
|  | Sum 70 Byutvikling, drift og kultur | 505 101 000 | 288 013 784 | 209 438 945 |  |
|  | TOTALT | 547 722 000 | 293 396 403 | 243 065 330 |  |

Finansiering

Finansiering for de overførte midlene fra 2025 videreføres med lån, tilskudd og mva kompensasjon i tråd med hvordan det lå inn i budsjettet for 2025.

I tillegg vil det påløpe mvakomp og tilskudd til økt beløp for Gjerpen sykehjem og Einaren avlastningsbolig som vedtatt i bystyresakene 158/25 og 143/25.

Effekten av saken

| Perspektiv | Negativ | Nøytral | Positiv | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsekvens for klima på kort og lang sikt |  | X |  |  |
| Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt |  | X |  |  |
| Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv |  | X |  |  |
| Konsekvens for folkehelsen |  | X |  |  |

Kommunedirektørens vurdering og konklusjon
Investeringsprosjektene fra 2025 som er vist i tabellen bør rebudsjetteres i 2026 slik at de kan gjennomføres i tråd med politiske vedtak og oppdatert framdrift. Dette beløper seg til kr 243 065 330,- inkl. mva..For de fleste prosjektene innebærer saken videreføring av ubrukte midler uten endring i samlet prosjektramme. For Gjerpen sykehjem og ombygging til dagaktivitetssenter innarbeides i tillegg tidligere vedtatt rammeøkning, finansiert med tilskudd fra Husbanken og mva-kompensasjon. For Etablere urnelund Gulset omdisponeres gjenstående midler til kirkebevaringsprogrammet i tråd med avklaringer gjort høsten 2025, jf bystyresak 171/25. Einaren avlastningsbolig er innarbeidet som vedtatt i bystyresak 158/25.